**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.06.2022г. № 294

**О внесении изменений в** [**постановление**](http://pravo.minjust.ru/) **администрации МР «Бабынинский район»** [**от 14.02.2022г.№56**](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C02d27e8e-2372-4c4a-b10d-5b2e9cd5ccc6.doc)

**«Об утверждении краткосрочного плана Реализации региональной программы Капитального ремонта многоквартирных домов МР «Бабынинский район» на 2023-2025 годы».**

 В соответствии со [статьей 168](http://pravo.minjust.ru/) Жилищного кодекса Российской Федерации, п.п.6 п.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации и местного самоуправления Российской Федерации», [постановлением](http://pravo.minjust.ru/) Правительства Калужской области от 30.12.2013 N 753 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области на 2014 - 2043 годы", [постановлением](http://pravo.minjust.ru/) Правительства Калужской области от 14.09.2016 N 497 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 07.04.2014 N 221 "Об утверждении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в [постановление](http://pravo.minjust.ru/) администрации МР «Бабынинский район» [от 14.02.2022г. N 56](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C02d27e8e-2372-4c4a-b10d-5b2e9cd5ccc6.doc) "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов МР "Бабынинский район" на 2023 - 2025 годы" (далее - постановление) следующего содержания:

 1.1. [Приложени](http://pravo.minjust.ru/)я 1,2,3 к постановлению изложить в [новой редакции](http://pravo.minjust.ru/) согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. П[остановление](http://pravo.minjust.ru/) администрации МР «Бабынинский район» от 24.03.2022г. N 155 "О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» [от 14.02.2022г. №56](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C02d27e8e-2372-4c4a-b10d-5b2e9cd5ccc6.doc) «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов МР "Бабынинский район" на 2023 - 2025 годы" признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» А.В.Томашова.

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

####

#### Глава администрации

#### В.В. Яничев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение № 1****к постановлению****администрации****МР "Бабынинский район"****от 03.06.2022г. №294** |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип муниципального образования | наименование МО | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поселок | Воротынск | улица | Советская | 4 |   | А | 1970 |   | панель | 2 | 2 | 769,7 | 721,1 | 661,4 | 33 | 6 471 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 471 948,00 | 8 975,10 | 10 931 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | поселок | Воротынск | улица | Советская | 4 |   |   | 1965 |   | панель | 2 | 2 | 656,6 | 607,8 | 484,5 | 32 | 291 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 900,00 | 0,00 | 10 931 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | поселок | Воротынск | улица | Советская | 14 |   |   | 1974 |   | панель | 2 | 3 | 839,7 | 793,7 | 652,0 | 39 | 5 894 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 894 246,40 | 7 426,29 | 10 931 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | поселок | Воротынск | улица | пер.Первомайский | 1 |   |   | 1987 |   | кирп | 5 | 3 | 2 038,0 | 1 443,2 | 1 293,0 | 63 | 4 700 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 892,00 | 3 257,27 | 10 931 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | поселок | Воротынск | улица | Березовая | 4 |   |   | 1991 |   | кирп | 5 | 2 | 2 054,6 | 1 461,2 | 1 410,5 | 61 | 4 743 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 743 060,00 | 0,00 | 10 931 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | поселок | Воротынск | улица | Сиреневый б-р | 15 |   |   | 1984 |   | панель | 5 | 4 | 4 525,3 | 3 392,0 | 2 765,2 | 142 | 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 000,00 | 245,87 | 10 931 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | поселок | Воротынск | улица | Сиреневый б-р | 9 |   |   | 1989 |   | панель | 5 | 5 | 4 807,0 | 3 588,2 | 3 134,5 | 157 | 542 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 100,00 | 151,08 | 10 931 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | поселок | Воротынск | улица | Школьная | 20 |   |   | 1989 |   | панель | 5 | 4 | 4 056,7 | 2 975,2 | 2 939,6 | 126 | 361 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 400,00 | 121,47 | 10 931 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | поселок | Воротынск | улица | Школьная | 37 |   |   | 1999 |   | кирпич | 5 | 4 | 4 010,6 | 2 795,7 | 2 670,7 | 105 | 528 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 200,00 | 188,93 | 10 931 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | поселок | Воротынск | улица | Школьная | 7 |   |   | 1992 |   | панель | 5 | 6 | 6 207,2 | 4 426,3 | 4 390,6 | 189 | 667 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 200,00 | 150,74 | 10 931 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | поселок | Воротынск | улица | Сиреневый б-р | 1 |   |   | 1987 |   | панель | 5 | 4 | 4 059,0 | 2 977,0 | 2 830,5 | 134 | 472 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 600,00 | 0,00 | 10 931 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Бабынинский район" на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   | Х | Х | Х | Х | Х | 34 024,4 | 25 181,4 | 23 232,5 | 1 081 | 25 507 546,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 507 546,40 | 1 012,95 | 10 931 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Бабынинский район" на 2024 год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "Бабынинский район" на 2025 год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   | 0,00 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* - многоквартирный дом |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 2**

**к постановлению**

**администрации**

**муниципального образования**

**МР "Бабынинский район"**

 **03.06.2022г. №294**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  Устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством |
| тип муниципального образования | наименование МО | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро-снабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | поселок | Воротынск | улица | Советская | 4 |   | А | 6 471 948,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 594,00 | 6 261 948,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 210 000,00 |   |
| 2 | поселок | Воротынск | улица | Советская | 4 |   |   | 291 900,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 105,00 | 291 900,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | поселок | Воротынск | улица | Советская | 14 |   |   | 5 894 246,40 |   |   |   |   |   |   |   |   | 539,20 | 5 684 246,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 210 000,00 |   |
| 4 | поселок | Воротынск | улица | пер.Первомайский | 1 |   |   | 4 700 892,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 426,00 | 4 490 892,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 210 000,00 |   |
| 5 | поселок | Воротынск | улица | Березовая | 4 |   |   | 4 743 060,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 430,00 | 4 533 060,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 210 000,00 |   |
| 6 | поселок | Воротынск | улица | Сиреневый б-р | 15 |   |   | 834 000,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 300,00 | 834 000,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | поселок | Воротынск | улица | Сиреневый б-р | 9 |   |   | 542 100,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 195,00 | 542 100,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | поселок | Воротынск | улица | Школьная | 20 |   |   | 361 400,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 130,00 | 361 400,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | поселок | Воротынск | улицв | Школьная | 37 |   |   | 528 200,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 190,00 | 528 200,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | поселок | Воротынск | улица | Школьная | 7 |   |   | 667 200,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 240,00 | 667 200,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | поселок | Воротынск | улица | Сиреневый б-р | 1 |   |   | 472 600,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 170,00 | 472 600,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по МО "Бабынинский район" на 2023 год |   |   |   |   |   |   |   | 25 507 546,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989,20 | 20 970 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 3 697 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 |
| 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по МО "Бабынинский район" на 2024 год |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по МО "Бабынинский район" на 2025 год |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| \* - многоквартирный дом |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Приложение № 3**

 **к постановлению**

**т 03.06.2022г. №294**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана на 2023-2025 годы |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД \*, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|   | 2023 г | 34 024,40 | 1 081,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 507 546,40 | 25 507 546,40 |
| 1 | Итого по МР "Бабынинский район" | 34 024,40 | 1 081,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 507 546,40 | ########### |
|   | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Итого по МО "Бабынинский район" на 2024 год |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Итого по МО "Бабынинский район" на 2025 год |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| \* - многоквартирный дом |  |  |  |  |