РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.02.2023 |  | № 98 |
| --- | --- | --- |

О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья и паводка 2023 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций  в период весеннего половодья  и паводка 2023 года, снижения возможного ущерба от прохождения паводковых вод на реках Бабынинского района,

## ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности главам администраций сельских (городского) поселений, расположенных на территории МР «Бабынинский район», принять план к исполнению

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя  главы администрации А.Е. Лобанова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

| Глава администрации |  | В.В. Яничев |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

MP «Бабынинский район»

от  17.02.2023 г.  №98

Комплексный план

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года.

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2023 года. | до 28 февраля | Земляков И.А. |
| 2 | Проведение комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МР «Бабынинский район» | март | Земляков И.А. |
| 3 | Уточнение сведений о месторасположении, принадлежности дорожных сооружений, объектов ЖКХ, скотомогильников, свалок, попадающих в зоны возможного затопления. | до 28 февраля | Земляков И.А.. |
| 4 | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затопления. | до 28 февраля | Земляков И.А. Пиунов В.В. |
| 5 | Создание резерва строительных и ремонтных материалов для выполнения аварийно - восстановительных работ в период весеннего паводка. | до 28 февраля | Володько А.П. |
| 6 | Поддержание в постоянной готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения. | в период паводка | Никитин В.В. |
| 7 | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов мат - тех. средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС. Использование в случае необходимости в период паводка. | до 1 марта в период паводка | Земляков И.А. Воробьева Е.А. |
| 8 | Определение состава сил и средств, используемых для ликвидации последствий ЧС при пропуске паводковых вод. | до 28 февраля | Земляков И.А. |
| 9 | Создание необходимых запасов кормов для животноводства на весь период половодья и бездорожья. | до 28 февраля | Бородина Т.В. |
| 10 | Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения. | В период паводка | Шершнев И.Д. Горбунов А.С. Главы СП, ГП |
| 11 | Разработка планов мероприятий по обеспечению охраны объектов, порядка и безопасности дорожного движения в паводковый период. | до 28 февраля | Елисеев С.Н. |
| 12 | Организация проведения в учебных заведениях занятий по курсу «Основы безопасности и жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период паводка. | до 28 февраля | Данилевская М.Ш. |
| 13 | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, её развитии, принимаемых ОМСУ мерах по защите населения и уменьшения ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка. паводка. | с 15 марта | Земляков И.А. |
| 14 | Проверка готовности гидротехнических, дорожных сооружений жилого муниципального фонда, расположенных на территориях, подверженных весеннему подтоплению. | февраль-март | КЧС и ПБ района |
| 15 | Обеспечение готовности ветеринарной станции к проведению противоэпизоотических мероприятий. Создание необходимого запаса вакцин, медикаментов, ветинструментов. | до 15 марта | Каменева О.В. |
| 16 | Выполнение комплекса ветеринарных мероприятий в период весеннего половодья. | в период половодья | Каменева О.В. |
| 17 | Подготовка резервных емкостей для обеспечения населения питьевой водой в условиях ограничения её централизованной подачи. | до 21 марта | Главы СП, ГП |
| 18 | Проведение мероприятий по контролю за соблюдением санитарно - эпидемиологического благополучия в зонах затопления. | в период половодья | Новичихина И.В. |
| 19 | Доведение информации об угрозе подтопления объектов хозяйственного назначения до органов исполнительной власти | по мере необходимости | МКУ ЕДДС |
| 20 | Анализ прохождения весеннего половодья 2023 года и подготовка итоговых материалов в ГУ МЧС России по Калужской области. | апрель | Земляков И.А. |