**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «17» июня 2022 г. |  | № 333 |

**Об утверждении порядка изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для нужд муниципального района «Бабынинский район», по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах муниципального района «Бабынинский район», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 №380, Уставом муниципального района «Бабынинский район»,

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов,  
заключенных до 1 января 2023 года для нужд муниципального района «Бабынинский район», по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

**Глава администрации В.В Яничев**

**Приложение № 1**

**к постановлению администрации МР «Бабынинский район» от 17.06.2022 года № 333**

**ПОРЯДОК**

**изменения существенных условий контрактов, заключенных**

**до 1 января 2023 года для нужд муниципального района «Бабынинский**

**район», по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов**

**возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие**

**невозможность их исполнения**

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для нужд муниципального района «Бабынинский район», по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф3«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории муниципального района «Бабынинский район» единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов, договоров (далее - контракты), заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 1 января 2023 года муниципальными заказчиками муниципального района «Бабынинский район» (далее - заказчики).

2. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее - поставщик) в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта. К указанному предложению должна быть приложена следующая информация и документы:

- информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта, заключенных заказчиками (при наличии);

- предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты);

- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (при наличии).

3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления обращения поставщика осуществляет:

- проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

- проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источник.

По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик инициирует изменение существенных условий контракта или отказывает поставщику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня после принятия решения информирует поставщика.

Основаниями для отказа в изменении существенных условий контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

- отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;

- отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

- нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в предложении поставщика.

При инициировании изменения существенных условий контракта заказчик, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных абзацами 2-4 настоящего пункта, направляет обращение об изменении существенных условий контракта в администрацию муниципального района «Бабынинский район».

К обращению должны быть приложены все документы, представленные поставщиком.

4. В течение 5 рабочих дней Комиссия по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов (далее - Комиссия), созданная при администрации муниципального района «Бабынинский район» рассматривает обращение заказчика и принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта или об отказе в изменении существенных условий контракта.

Решение об отказе в изменении существенных условий контракта принимается в случае:

- отсутствия информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;

- отсутствия целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

- несоответствия предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;

- нарушения предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- наличия обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;

- отсутствия финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

Заседание Комиссии может проходить в очной или дистанционной форме, в том числе в режиме видеоконференции, и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта протокол должен содержать:

- информацию о заказчике;

- информацию об исполнителе контракта, включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика;

- реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер контракта;

- сведения о текущей цене контракта;

- сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене;

- сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике;

- прочую необходимую информацию.

В случае принятия решения об отказе в изменении существенных условий контракта протокол должен содержать указание на основание принятия такого решения.

5. В случае принятия Комиссией решения о возможности изменения существенных условий контракта отделом правового обеспечения и муниципального хозяйства администрации МР «Бабынинский район», разрабатывается проект постановления администрации о предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия контракта.

Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район» должно содержать:

- информацию о заказчике;

- информацию об поставщике контракта, включая его наименование и идентификационный номер налогоплательщика;

- номер контракта;

- сведения о предоставлении сторонам контракта права внесения в контракт существенных изменениях;

- сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике (при необходимости).

В случае принятия Комиссией решения об отказе в изменении существенных условий контракта администрация муниципального района «Бабынинский район» уведомляет Заказчика о принятом Комиссией решении в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола.

6. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации муниципального района, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, заказчик вправе заключить дополнительное соглашение к контракту на условиях, указанных в постановлении. По истечении указанного срока заказчик утрачивает право заключить соответствующее дополнительное соглашение.

Не позднее 11 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу постановления администрации муниципального района, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, заказчик информирует администрацию муниципального района «Бабынинский район», о заключении дополнительного соглашения либо об отказе от его заключения с указанием причин. Указанное требование не распространяется на случаи, когда заказчиком является администрация муниципального района «Бабынинский район».

**Приложение № 2**

**к постановлению администрации МР «Бабынинский район» от 17.06.2022 года №333**

**СОСТАВ**

**комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов**

Томашов Александр Вячеславович – заместитель Главы администрации МР «Бабынинский район», председатель комиссии;

Лобанов Андрей Евгеньевич – заместитель Главы администрации МР «Бабынинский район», заместитель председателя комиссии;

Еркина Татьяна Николаевна – ведущий специалист отдела правого обеспечения и муниципального хозяйства администрации МР «Бабынинский район».

**Члены комиссии:**

Борисов Артем Валерьевич – заведующий отделом правового обеспечения и муниципального хозяйства администрации МР «Бабынинский район»;

Воробьева Елена Алексеевна – заведующий финансовым отделом администрации МР «Бабынинский район»;

Маслюкова Наталья Валентиновна – заведующий отделом ЖКХ администрации МР «Бабынинский район»;

Данилевская Марина Шаховна – заведующий отделом народного образования администрации МР «Бабынинский район»;

Серых Наталья Ивановна – заведующий отделом культуры администрации МР «Бабынинский район»;

Кулибаба Алексей Васильевич – заведующий отделом социально-экономического развития администрации МР «Бабынинский район»;

Александров Игорь Викторович – депутат Районного Собрания МР «Бабынинский район» (по согласованию);

Главы администраций поселений (по согласованию).