РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

- Администрация

муниципального района «Бабынинский район»

- Калужской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   14.11.2016г.                                                                                                                      № 412

Об утверждении муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети

автомобильных дорог Бабынинского

района на период 2017-2019годы.»

Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 (от 16.10.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом муниципального образования муниципальный район «Бабынинский район» Калужской области, администрация муниципального района «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского района на период 2017-2019 гг.» (приложение №1)

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2017г. и подлежит размещению на сайте администрации МР «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации МР «Бабынинский район» Яничева В.В.

- Глава администрации

МР «Бабынинский район»                                                            Н.А.Калиничев

Приложение

к постановлению администрации

МР «Бабынинский район»

от 14.11.2016 №412

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
                  БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА  НА ПЕРИОД 2017-2019 ГОДЫ»

Паспорт

Муниципальной программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

Бабынинского района на период 2017-2019годов»

| 1.Наименование Программы | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского района на период 2017-2019годы» |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Дата принятия решения | Распоряжение Главы администрации МР «Бабынинский район» №375 от 02.11.2016г. «О разработке муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского района на период 2017-2019годы» |  |
| 3.Заказчик Программы | Администрация МР «Бабынинский район» |  |
| 4.Раработчик Программы | Отдел ЖКХ администрация МР «Бабынинский район» |  |
| 5.Цель и задачи Программы | Цель программы: сокращение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, и развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства. Основные задачи: -приведение сети автомобильных дорог, а так же мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту; -строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в сельской местности на территории Бабынинского района; -повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов |  |
| 6. Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами Программы являются: -доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; -протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции; |  |
| 7.Перечень основных мероприятий Программы | -капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; -ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии в соответствии с утвержденным перечнем; -ремонт дорожно-уличной сети муниципальных образований Бабынинского района - паспортизация, инвентаризация, кадастровый учет |  |
| 8.Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы-2017-2019 годы |  |
| 9.Объемы и источники финансирования | Годы; Всего (млн.руб.); В том числе. Дорожный фонд; Областной бюджет; Бюджеты МО. 1 этап; 2017-2019 годы. 2017; 6000; 31010,23; 4631,77. 2018; 6000; 6139. 2019; 6000; 5000. итого; 18000; 31010,23; 15770,77. |
| Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджетов муниципальных образований , ежегодно уточняются на основании соглашений о намерениях в соответствии с нормативными актами представительных органов муниципальных образований области о муниципальных бюджетах области, о муниципальных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |
| 10.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической сферы |  | За период реализации муниципальной программы планируется снизить долю автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям. |

Муниципальная программа

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

Бабынинского района на период 2017 -2019 годы»

(далее - Программа)

1.Содержание проблемы и необходимость её решения программным методом

Бабынинский район располагается в центральной части Калужской области и граничит на севере с Юхновским и Дзержинским районами, на востоке с пригородной зоной Калуги и Перемышльским районом , на юге – с Козельским и на западе – с Мещовским районами. Площадь территории составляет 845,18 кв.км. Протяженность территории с запада на восток 42 км, с юга на территории составляет 845,18 кв.км. Протяженность территории с запада на восток 42 км, с юга на север 37 км. На 1 января 2006 года в районе насчитывалось поселков, сел и деревень 122, населения 22640 человек. Население района значительно возрастает в летнюю пору за счет садоводов-огородников, имеющих около 8 тысяч земельных участков. Основное направление района: производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

Административным центром района является сельский населенный пункт п.Бабынино (4,295 тыс.чел.), расположенный в 48 км от города Калуги и 204 км от г.Москвы. Через Бабынинскую землю издавна проходили пути, которые вели от Москвы и Калуги далеко на запад и юг. От Бабынино веером расходятся дороги территориального значения на Акулово, Никольское, Утешево, Газопровод. По дорогам регионального значения, в частности по автодороге Вязьма – Калуга – Тула, осуществляется связь с другими районами области.

Общая протяженность дорог на территории муниципального района составляет 452,825 км, в том числе:

- федерального значения		           26,9  км

- областного значения                                 163,657 км

- местного значения			           123,7   км

- улично-дорожная сеть 		           129,668  км

- Автодороги  местного  значения

( в границах  сельских  поселений )

| - Наименование автодорог | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| - Сельское поселение “село Муромцево” |  |  |
| 1. “Москва – Киев” - Тырново – Тужимово | 1,595 | ж/б плиты |
| 2. “Москва – Киев” – Садовый” -Савинское | 0,865 | гравий |
| 3.Ленское-Поповка | 1,8 | грунт |
| 4. “Бабынино-Воротынск-поворот Росва” – Шамордино | 2,471 | грунт |
| 5. “Бабынино-Воротынск- поворот Росва” - Костенево – Ропчица – Мезенцево – Кулешовка | 5,9 | грунт |
| 6. ““Бабынино-Сабуровщино-Газопровод” - Утешево”- Ширяево – Городниково – Плюсково – Мячково | 2,991 | грунт |
| 7. М-3 “Украина” –Куракино” – Нижний Доец – Верхний Доец | 1,901 | 1,614гравий+0,287грунт |
| 8. Муромцево-Космачи-Семыкино | 3,835 | асфальтобетон |
| 9.«М-3-Украина»-д.Бражниково-д.Сосновка-д.Барановка-д.Черная Грязь | 5,0 | 1,5ж/б плиты, 3,5 асф/бетон |
| 10. М3 «Украина»-Мордвиново | 1,2 | грунт |
| 11. д.Черная Грязь Бабын.района-д.Чуносово Дзержинского района» | 1,0 | ж/б плиты |
| Итого: |  |  |
| - Сельское поселение “село Сабуровщино” |  |  |
| 1. “Бабынино – Газопровод” – Егорьево – Шугурово | 6,165 | 5,5-а/бет 3,1-грунт |
| 2. “Газопровод – Козино” – Ильино | 0,729 | гравий |
| 3. Козино – Надеино | 2,235 | грунт |
| 4. Козино – Васцы | 0,410 | грунт |
| 5. М-3 “Украина” – Покров | 1,521 | грунт |
| 6. “Газопровод – Козино” – Стрельня – Колентеево | 7,776 | 0,2 цем/бет + 6,411 щебень +1,165грунт |
| Итого: |  |  |
| Сельское поселение “ село Утешево” |  |  |
| 1. Извеково – Оликово | 0,586 | щебень |
| 2. Извеково – Свиридово | 1,930 | а/бет |
| 3. “Вязьма-Калуга” – Извеково” – Подолуйцы | 2,107 | грунт |
| 4. “Вязьма-Калуга” – Бровкино | 0,930 | грунт |
| 5. “Бабынино – Утешево” – Вязовна – Мелечево | 6,0 | 4,0-а/бет 2,0-грунт |
| 6. “Вязьма-Калуга” – Нестеровка | 5,712 | 1,465 асф/бет+3,784ж/б+0,280щебень+0,183 грунт |
| 7. “Вязьма-Калуга” – Волхонск – Машкино – Внуково | 3,455 | гравий |
| 8. “Вязьма-Калуга” – Лычино | 0,520 | грунт |
| 9. “Вязьма-Калуга” – Шубино | 1,989 | щебень |
| Итого: |  |  |
| - Сельское поселение “село Бабынино” |  |  |
| 1. Пятницкое – Варваренки | 5,613 | грунт |
| 2. Лапино – Темишево – Губино – Дмитриевка – Осиповка – Карачево – Подберезье | 9,767 | грунт |
| 3. Никольское – Егорьево | 1,530 | грунт |
| 4. Акулово – Слободка | 1,610 | 0,207ж/б+1,403грунт |
| 5. Антопьево – Светлицы | 1,626 | грунт |
| 6. “Бабынино – Акулово” - Маково – Матюково | 1,492 | 0,760ж/б+0,732ПГС |
| 7. Альшаны - Н.Сомово – В.Сомово – Сеньково | 3,034 | 0,584грунт+2,450щебень |
| 8. “Бабынино – Никольское” - Холопово – Вислово | 3,349 | 0,089цем/бет+1,516 гравий+1,744грунт |
| 9. “Бабынино – Воротынск” - Волчье – Высокое | 3,558 | грунт |
| 10. Егорьево –Волково – Крутая | 4,256 | грунт |
| ГП «Поселок Воротынск» |  |  |
| 1.Воротынск-Харское-Уколовка-Доропоново | 4,85 | грунт |
| 2. Воротынск-Кумовское | 3,75 | грунт |
| Итого: |  |  |
| - Всего |  |  |

- Внутрирайонные автобусные маршруты

| - Наименование маршрута | Протяженность 1 рейса, км | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- |
| Бабынино – Антопьево – Акулово | 13,519 | 6 |
| Бабынино – Лапино – Пятницкое - Никольское | 15,097 | 6 |
| Бабынино – Сабуровщино –Газопровод – Козино | 18,84 | 6 |
| Бабынино – Утешево – Вязовна - Воронино | 22,85 | 2 |
| Бабынино – Воротынск | 22 | 4 |

- Общеобластные автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Протяженность 1 рейса, км | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- |
| Бабынино – Угра – Калуга | 51,8 | 3 |
| Бабынино – Муромцево – Воротынск – Калуга | 58 | 2 |
| Бабынино – Кромино- Воротынск - Калуга | 56 | 2 |

- Маршруты “Школьный автобус”

| 1 | Бабынино – Сабуровщино – Газопровод, Акулово-Козино |
| --- | --- |
| 2 | Бабынино – Садовый – Аникановский Хутор-Муромцево-Кумовское-Муромцево |
| 3 | п.Бабынино-с.Бабынино-Вязовна-п.Лесной-Сабуровщино-Газопровод-Утешево |
| 4 | Утешево – Черная Грязь - Куракино-Утешево |
| 5 | п. Бабынино-Садовый-Тырново-Бабынинское отделение-п.Бабынино |
| 6 | Бабынино – Садовый – Тырново-Бабынинское отделение -Аникановский Хутор-п.Бабынино |
| 7 | Бабынино – с.Бабынино- – Пятницкое –Никольское-Рассудово-Лапино-п.Бабынино |
| 8 | Воротынск – Рассудово-Поплвские Хутора-Воротынск-Кумовское-Муромцево-Воротынская СОШ№2-п.Воротынск |
| 9 | Бабынино –Антопьево-Акулово-с.Бабынино |
| 10 | Утешево – Вязовна-Извеково- Утешево- Лопухино |
| 11 | Бабынино – Сабуровщино – Газопровод, Акулово-Козино продление по ул.Парковая п.Газопровод прот.0,5км. |

В настоящее время 37 сельских населенных пунктов Бабынинского района не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования.

По причине отсутствия подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам в последние годы наблюдается тенденция к сокращению числа населенных пунктов. Имеющиеся сельские автомобильные дороги в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения, в том числе на маршрутах движения рейсовых и школьных автобусов.

Неудовлетворительное состояние сельских дорог приводит к существенным экономическим потерям сельхозпроизводителям по причине увеличения затрат на вывоз сельхозпродукции, несвоевременному выполнению посевных и уборочных работ, сокращению площадей обрабатываемых сельхозугодий, снижению объемов сельскохозяйственного производства и сокращению количества рабочих мест в сельской местности. Проблемой автомобильных дорог так же является рост доли большегрузных автомобилей в общей структуре перевозчиков.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся «недоремонт» существующей сети  местных дорог. В сложившихся условиях проезд на автодорогах поддерживается только благодаря мерам по их содержанию.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствует недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли.

Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании комплексной целевой программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью данной Программы является сокращение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям. Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения основных задач:

-приведение сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту;

-реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием в сельской местности Бабынинского района.

Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых средств и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог  общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший  социально-экономический эффект.

За период реализации Программы планируется снизить долю автомобильных дорог муниципального и местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, на 26% к базовому показателю 2016 года и довести его значение к концу 2019года до 50%.

За период 2017-2019 гг. планируется провести работы по капитальному ремонту и реконструкции на 18,865  км. автомобильных дорог.

| № |  | Наименование автодорог | Кол-во соединяемых населенных пунктов | Численность населения соединяемых населенных пунктов | Вид работ | протяженность |  | Разбивка по годам км/тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |
| Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог местного значения, связывающих сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «М-3»-Украина-Мордвиново |  | 1 | 2 | строительство |  | 2,3 | 2,3/ 32642,35 |  |  |  |  |
| 2 | Муромцево – Космачи - Семыкино |  | 2 | 4 | Кап. ремонт |  | 3,835 | 3,835/ 5139,0 |  |  |  |  |
| 3 | «Бабынино - Газопровод» - Егорьево - Шугурово |  | 3 | 52 | Кап. ремонт |  | 6,165 | 2,2 / 2500,0 | 3,0/ 5500 |  | 0,965/ 6000 |  |
| 4 | «М-3-Украина» - д.Бражниково - д.Сосновка - д.Барановка - д.Черная Грязь |  | 5 | 79 | кап. ремонт |  | 5,0 |  | 3,0 / 8750,6 |  | 2 / 5833,8 |  |
| 5 | «М-3-Украина» - Садовый» - Савинское - Поповка |  | 3 | 31 | строит |  | 2,665 | 0,865/ 3500,0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 18,865 | 15,465/ 43781,35 | 6/ 14250,6 |  | 2,965/ 11833,8 |  |

5. Ресурсное обеспечение программы

Распределение объемов финансирования мероприятий по годам реализации Программы

| Стоимость работ по строительству (реконструкции) одного километра автомобильных дорог, включенных в программный перечень, рассчитан для каждого объекта с учетом следующих факторов: Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  | Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего, в т.ч. | 36142,35 |  |  | 7639,0 | 14250,6 | 11833,8 |
| Областной бюджет | 32528,11 |  |  |  |  |  |
| Дорожный фонд |  |  |  | 7639,0 | 14250,6 | 11833,8 |
| Бюджеты МО | 36142,23 |  |  |  |  |  |

-категории проектируемой дороги;

-схемы нормативной нагрузки для расчета «дорожной одежды», земляного полотна;

-типа покрытия, конструкции дорожной одежды», высотных отметок земляного полотна;

-ширины проезжей части и земляного полотна;

-наличие примыканий и пересечений;

-потребности в машинах и механизмах, а также объемах необходимых материалов;

Объемы бюджетных ассигнований на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог определены с учетом сметной стоимости затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог.

Суммарная годовая потребность в ассигнованиях  бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.

Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после утверждения параметров расходных обязательств бюджетов различного уровня на дорожное  хозяйство на соответствующие годы.

Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы

На достижении намеченных целевых индикаторов могут повлиять внешние условия реализации Программы: изменение социально-экономической ситуации, инфляционные показатели экономического развития, а так же форс-мажорные обстоятельства непреодолимой силы. При реализации программных мероприятий, учитывая продолжительный период действия программы, имеются возможности возникновения финансовых и административных рисков.

Возникновение финансовых рисков связано:

- недостаточным финансированием программных мероприятий из бюджетов различных уровней в плановом порядке, что повлечет увеличение сроков проведения дорожных работ и невыполнение мероприятий в запланированные сроки;

-увеличение затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой или корректировкой проектно-сметной документации, в результате которых изменяется стоимость работ и требуемых объемов финансирования, что потребует изменений в Программу.

Способом снижения финансовых рисков служит корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов, которые должны учитываться при определении конкретных объемов финансирования, в соответствии с законом о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Способом снижения административных рисков служит контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализаций Программы за счет корректировки мероприятий Программы в зависимости от оперативных данных  технического состояния дорожной сети района.

6.  Механизм реализации Программы

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального и местного значения планируется осуществить с использованием ассигнований местного бюджета, а так же средств областного бюджета, выделяемых в порядке межбюджетных отношений за счет долевого участия  областного и муниципальных бюджетов.

Размеры ассигнований на указанные мероприятия из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований определяются в соответствии с положением об условиях предоставления и методике расчета межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог, в объемах предусмотренных в бюджетах на соответствующий финансовый год.

Финансирование работ по ремонту и капитальному ремонту дорожной  и уличной сети муниципального образования Бабынинский район в рамках Программы,  будет обеспечено за счет предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в соответствии с положением об условиях предоставления и методике расчета межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети муниципальных образований.

7. Оценка социально-экономической (экологической)

эффективности Программы

Оценка затрат на реализацию программных мероприятий и полученных результатов при определении эффективности осуществлена в пределах расчетного периода реализации Программы, продолжительность которого составляет 3 года. При определении показателей эффективности в пределах расчетного периода шагом расчета принят один год.

Оценка эффективности проекта проводится по четырем критерниям: чистый дисконтированный доход от реализации программных мероприятий, индекс доходности, срок окупаемости, внутренняя норма доходности.

Индекс доходности представляет собой учетную ставку, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю.

При расчете показателей эффективности в качестве доходов (выгод) пользователей принимаются:

-сокращение автотранспортных расходов (по перевозке грузов и пассажиров)

-сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий;

-снижение вредных выбросов от автотранспорта в атмосферу.

Оценка социально-экономической(экологической) эффективности Программы основана на количественных и качественных показателях ожидаемых результатов, а так же их бюджетной и социальной эффективности реализации программных мероприятий.

Оценка транспортных расходов

Транспортный эффект характеризует  прямую выгоду пользователей дорог от улучшения эксплуатационных характеристик автомобильных дорог за счет снижения транспортных издержек, сокращения сроков доставки грузов и повышения производительности транспортных средств.

На эксплуатационные расходы пользователей дорог существенное влияние оказывают дорожные условия. В первую очередь неблагоприятные условия движения накладывают серьезные ограничения на скорость. При движении в режиме торможения и последующего разгона увеличивается расход топлива, что непосредственно отражается на росте эксплуатационных расходов.

Экономические выгоды от снижения затрат пользователей рассчитывались как разница в эксплуатационных расходах транспортных средств при существующих условиях и с учетом реализации программных мероприятий.

Данные выгоды определялись для коммерческих перевозчиков (использующих автобусы, грузовые и легковые автомобили в деловых целях) и для владельцев личного автотранспорта. Экономия затрат для первой категории пользователей непосредственно отразится на сокращении расходов конечных потребителей товаров и услуг. Экономия в эксплуатационных издержках частных автомобилей скажется на сокращении транспортных расходов их владельцев.

Оценка затрат времени

Потери времени вызваны снижением скоростей автомобильного транспорта вследствие неблагоприятных условий движения, а так же вынужденным перепробегом транспортных средств. Основой для экономической оценки потерь времени, затрачиваемого водителями и пассажирами при поездках на легковых автомобилях,  является средняя почасовая оплата труда населения муниципальных поселений Бабынинского района, а для оценки потерь времени водителей грузовых автомобилей и автобусов – заработная плата водителей и накладные расходы автотранспортных предприятий.

Оценка потерь от дорожно-транспортных происшествий

(далее ДТП)

Социальный эффект связан со снижением потерь от ДТП, снижением количества ДТП, произошедших из-за сопутствующих дорожных условий, за счет проведения мероприятий по безопасности дорожного движения путем оборудования искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках автомобильных дорог регионального значения, а также барьерных ограждений и т.д.

Оценка влияния транспорта на загрязнение окружающей среды

Воздействие элементов транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду проявляется по нескольким направлениям: химическое загрязнение атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта, акустическая и вибрационная нагрузка, сбросы загрязненного поверхностного стока с поверхности проезжей части, загрязнение почв придорожной полосы отходами. Наиболее существенными являются первые два фактора.

Уровень загрязненности атмосферного воздуха вредными веществами возрастает пропорционально увеличению интенсивности движения и   увеличению доли грузовых автомобилей в состав е транспортных потоков.

Оценка перспективного состояния выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с учетом роста интенсивности суммарного транспортного потока при существующем состоянии дорожной сети характеризуется ростом данного показателя на 7-12%.

В случае реализации программных мероприятий значение данного показателя по Бабынинскому району возможно будет уменьшить на 35-37%.

При проведении программных мероприятий можно будет добиться снижения уровня транспортного шума за счет повышения эксплуатационных характеристик дорог, применения защитных акустических устройств (шумоизоляции, ограждений и т.п.), устройства древесно-кустарниковых полос, улучшения условий движения и перераспределения транспортных потоков.

Снижения степени воздействия на водную среду возможно добиться за счет восстановительных мероприятий по отводу дождевых и талых вод в ливневую канализацию, применения современных технологий гидроизоляции искусственных сооружений и пр.

К прочим показателям социального эффекта можно отнести выравнивание уровней экономического развития территорий района и значительное сокращение затрат на вывоз продукции сельхозпроизводителей и расширение рынков сбыта.

Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям можно отнести:

-повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

-увеличения количества сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с дорогами с твердым покрытием;

-сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи;

-снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

8. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее выполнения

Заказчик Программы – администрация МО МР «Бабынинский район» и разработчик – отдел ЖКХ администрации осуществляют контроль выполнения программных мероприятий и управление ходом их реализации:

-с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

-осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

-организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контроля за ходом ее реализации;

- по итогам реализации Программы в отчетном году уточняют объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и ,в случае необходимости, подготавливают соответствующие изменения в Программу.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения к ней.