РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрации

муниципального района «Бабынинский район»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 июня 2021 г.	                                                                                          № 370

«О внесении изменений в Муниципальную программу                                                      «Совершенствование и развитие сети автомобильных

дорог Бабынинского района на период 2020-2022годы»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом  муниципального района «Бабынинский район» Калужской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского района на период 2020-2022годы», утвержденную постановлением администрации МР «Бабынинский район» от 19.12.2020г. №704 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского района на период 2020-2022годы» (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

1.2 В Паспорте Муниципальной программы, пункт «Объемы и источники финансирования»,  изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Годы; Всего (млн.руб.); В том числе. Дорожный фонд (млн.руб.); Областной бюджет (млн.руб.); Бюджеты МО (млн.руб.). 2020; 8,59465877; 7,98995303; 0,60470574. 2021; 25,00028734; 23,95134334; 1,048944. 2022; 77, 733684; 66,000; 11,733684. 111,32863011; 97,94129637; 13,38733374. |
| --- | --- |

  - В Муниципальной программе  раздел 2 «Основные цели и задачи Программы» изложить в новой редакции, согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

  - В Муниципальной программе раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы», изложить в новой редакции, согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Бабынинский район» А.В.Томашова.

- Признать утратившим силу постановление администрации МР «Бабынинский район» от 20.02.2021г. № 63 «О внесении изменений в Муниципальную программу  «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского района на период 2020-2022годы».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г.

Глава администрации 	В.В. Яничев

Приложение №1

к Постановлению    администрации

МР «Бабынинский район» от  18.06.2021г.  № 370

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью данной Программы является сокращение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям. Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения основных задач:

-  приведение сети автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту;

-  реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием в сельской местности Бабынинского района.

Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых средств и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог  общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший  социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице.

| № | Целевые индикаторы и показатели |  | Ед изм |  | Годы реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского района на период 2020-2022 годов» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Справочно 2019г |
| 1 | Доля автомобильных дорог общ. пользования муниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % |  | 38,3 |  | 36,6 |  | 34 |  | 44,3 |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общ. пользования муниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям | км |  | 52,5 |  | 50,158 |  | 46,611 |  | 60,813 |  |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог общ. пользования муниципального значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта | км |  | 2,342 |  | 3,547 |  | 8,535 |  | 8,313 |  |

За период реализации Программы планируется снизить долю автомобильных дорог муниципального и местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, на 10,35% к базовому показателю 2019 года и довести его значение к концу 2022 года до 33,95%

За период 2020-2022 гг. планируется провести работы по ремонту и капитальному ремонту на 13,686 км  автомобильных дорог.

| № | Наименование автодорог | Кол-во соединяемых нас.пунктов | Вид работ | Протяженность, км | Разбивка по годам Км/тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Муромцево-Космачи-Семыкино | 2 | ремонт | 2,809 |  | 2,809/20 181,336 |  |
| 5 | «М-3-Украина»-Покров | 1 | ремонт | 2 |  |  | 2/6 800 |
| 6 | «Бабынино-Акулово»-Маково-Матюкво-съезд | 2 | ремонт | 0,5 |  |  | 0,5/1 460 |
| 7 | Воротынск-Харское | 2 | ремонт | 1,0 | 1,0/8 687,87935 |  |  |
| 8 | Автодорога по дер. Уколовка | 1 | ремонт | 0,515 | 0,515/584,980 |  |  |
| 9 | Автодорога по дер. Доропоново | 1 | ремонт | 0,6 | 0,6/481,284 |  |  |
| 10 | Автодорога по ул. Озерная в с. Кумовское | 1 | ремонт | 0,227 | 0,227/181,819 |  |  |
|  | итого |  |  | 7,651 | 2,342/9 935,96235 | 2,809/20 181,336 | 2,5/8 260 |

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021году подлежит ремонту автодорога «Муромцево – Космачи – Семыкино» на участке с км 0+000 по км 2+809.

В соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета Калужской области в 2021-2022 годах бюджету муниципального образования МР «Бабынинский район» иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги запланирован ремонт автомобильных дорог.

| № | Наименование автодорог | Кол-во нас.пунктов | Вид работ | Протяженность, км | Разбивка по годам км/тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |
| 1 | Автодорога по дер. Слобода | 2 | ремонт | 0,738 | 0,738/4 818,951 |  |
| 2 | Автомобильная дорога по ул.Зеленая пос.Бабынино | 1 | ремонт | 0,520 |  | 0,520/8 956 912 |
| 3 | Автомобильная дорога по с.Муромцево | 1 | ремонт | 0,496 |  | 0,496/9 263 000 |
| 4 | Автомобильная дорога по с.Вязовна | 1 | ремонт | 0,790 |  | 0,790/8 400 049 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул.Дорожная с.Бабынино | 1 | ремонт | 0,893 |  | 0,893/9 335 284,8 |
| 6 | Автомобильная дорога п.Газопровод по ул.Парковая | 1 | ремонт | 0,48 |  | 0,48/8 447 858 |
| 7 | Автомобильная дорога по ул.50-лет Победы в пос.Воротынск | 1 | ремонт | 1,198 |  | 1,198/13 547 740,2 |
| 8 | Автомобильная дорога по ул.Зеленая в пос.Воротынск | 1 | ремонт | 0,920 |  | 0,920/11 522,840 |
|  | итого |  |  | 6,035 | 0,738/4818,951 | 6,035/ 69 473 684 |

Результатом регионального проекта является выполнение дорожных работ на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий сети городской агломерации к 01.12.2021г. и 01.12.2022гг.

Приложение №2

к Постановлению    администрации

МР «Бабынинский район» от 18.06.2021г.  № 370

3. Ресурсное обеспечение программы

Распределение объемов финансирования мероприятий по годам реализации Программы

| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  | Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в т.ч. |  |  |  | 8 594,65877 | 25 000,28734 | 77 733,684 |
| Областной бюджет |  |  |  | 7 989,95303 | 23 951,34334 | 66 000,000 |
| Дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты МО |  |  |  | 604,70574 | 1 048,944 | 11 733,684 |

Стоимость работ по строительству (реконструкции) одного километра автомобильных дорог, включенных в программный перечень, рассчитан для каждого объекта с учетом следующих факторов:

-  категории проектируемой дороги;

-  схемы нормативной нагрузки для расчета «дорожной одежды», земляного полотна;

-  типа покрытия, конструкции дорожной одежды», высотных отметок земляного полотна;

-  ширины проезжей части и земляного полотна;

-  наличие примыканий и пересечений;

-  потребности в машинах и механизмах, а также объемов необходимых материалов.

Объемы бюджетных ассигнований на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог определены с учетом сметной стоимости затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог.

Суммарная годовая потребность в ассигнованиях  бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.

Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после утверждения параметров расходных обязательств бюджетов различного уровня на дорожное  хозяйство на соответствующие годы.